增装监控摄像机项目施工合同

- 甲 方：

- 法定代表人（负责人）：

- 地 址：

- 联系方式：

- 乙 方：

- 法定代表人（负责人）：

- 地 址：

- 联系方式：

甲、乙双方经过平等友好协商，依照《中华人民共和国民法典》等相关法律法规，就增装监控摄像机项目施工有关事宜，达成如下条款并共同遵守。

第一条  项目概况

1.工程名称： 增装监控摄像机

2.工程地点： 广州市广州大道中289号大院媒体区内

3.工程内容：详见甲方采购文件（项目方案）和乙方报价文件。

第二条  工程总价款

1.工程项目合同暂定总价为        元（含税），大写人民币：       元整；其中包含暂列金 5700.00 元（大写人民币: 伍仟柒佰 元整）及工程所需的税费、采购费、人工费、施工人员高空作业费、夜间施工费、赶工措施费及其引发的意外伤亡、医疗、补助等全部费用。

2.付款方式

2.1 合同签订后10天内，支付合同暂定总价的30%工程预付款；工程全部完工并经验收合格后，提交结算书经第三方结算审计确认后，10天内支付至结算价的97%；结算价余款的3%，在质保期满后10天内乙方无违约行为情形下由甲方无息付清。

2.2 本项目报批报建的一切费用由乙方承担。

2.3 乙方须按甲方要求在付款前开具足额正规增值税专用发票，如因乙方提供发票时间延迟则甲方有权顺延付款时间且不承担逾期付款违约责任。

2.4 双方结算账户及发票信息如下表。本合同有效期内，如一方需要改变以下结算账户及发票信息，应提前十五天以加盖合同专用章或公司章的书面文件通知对方。如一方未按本合同规定通知而遭受损失的自行承担，若使另外一方遭受损失的，应赔偿相应损失。

| - 甲方名称 |  |
| --- | --- |
| - 纳税人识别号 |  |
| - 开户银行名称 |  |
| - 银行账号 |  |
| - 乙方名称 |  |
| - 纳税人识别号 |  |
| - 开户银行名称 |  |
| - 银行账号 |  |

3.乙方在施工中不得无故变更项目施工方案、增加工程费用。增加项目必须经双方协商后，由甲方盖章签字确认生效。未经甲方盖章签字确认的，按照本合同约定的工程总价款结算工程费用。

第三条  工程期限

1.经甲、乙双方商定，本工程工期为    个日历天，从甲方发出开工令之日起开工。

2.乙方应该严格按照上述时间完成施工事宜，除非遇下列情况，否则不可顺延工期：

2.1 不可抗力；

2.2 工程量或项目方案变更调整；

2.3 甲方原因不能提供水电设施、未办妥相关物业或行政审批手续而影响连续施工的。

第四条  双方责任

1.甲方责任

1.1 办妥进场手续，腾空施工场地，保障水电供应。

1.2 负责项目方案及施工注意事项交底工作。

1.3 委派      跟进工程事宜，负责合同履行及与乙方接洽，对工程质量、进度进行监督检查，办理施工所涉及的各种申请。

1.4 支付工程款项。

2.乙方责任

2.1 委派         （身份证号：          ，联系电话：           ）为乙方代表，负责履行合同并组织施工，保质、保量按期完成施工任务，解决合同中规定由乙方负责的各项事宜。

2.2 严格执行有关部门和甲方对施工现场管理规定及施工时间规定。

2.3 保证施工作业不影响建筑内现有各种设备设施正常运行；施工停业完毕后须及时清理现场垃圾杂物。

2.4 应为现场施工人员办理工伤保险，承担施工现场安全责任，发生施工事故属乙方现场管理失责，由乙方承担人身、财产损害的法律责任。

2.5 竣工结算后一个月内向甲方提供完整规范的竣工资料。

2.6 选用的监控摄像机、存储硬盘等相关设备设施应与甲方现有的安防系统设备（海康威视）相兼容。

第五条  材料供应

本项目合同所需用到的材料均由乙方提供,乙方采购的材料、设备须提供出厂证明或合格证、检测报告等，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用的由乙方用符合质量要求的材料重做，损失由乙方自行承担；因乙方重做导致工程延误的，乙方须按照本合同的规定承担违约责任，延误造成甲方其他损失的，乙方还需承担赔偿责任。

第六条  项目方案确认与变更

1.乙方按项目方案施工。

2.双方必须坚持按方案施工，任意一方不得随意修改变更，如遇下列情况给一方造成损失，应由责任方负担。

2.1 在施工过程中，甲方提出方案变更，停止施工或增减项目，应书面通知乙方，乙方应尽快向甲方提交增减项目的造价单，因停工等原因造成的机械呆滞、综合管理、延误工期、补偿停工和已使用的材料等费用清单。甲方收到造价单后 2 个工作日内做出签复或协商调整。

2.2 如因乙方施工技术、质量和原材料不达标，造成中途停工、缓工的，由乙方承担甲方的经济损失。

第七条  验收与保修

1.施工质量必须符合项目方案及国家、行业和地区的相关规范性标准及要求。

2.乙方完成施工后，以书面形式通知甲方进行验收。甲方在收到通知后 5 日内组织验收。验收合格出具工程验收证明；验收不合格的，乙方应按甲方要求在指定期限内进行整改，自行承担由此造成的整改费用。

3.验收标准，按照双方合同的约定并参照国家相关规定执行。

4.工程保修期为 1 年，自甲方出具工程验收证明之日算起。保修期内由于乙方责任造成的工程质量问题，乙方无条件在 2 日内按原貌进行维修，不另行收取费用。保修期内由于甲方损坏的维修费用由甲方支付，乙方配合维修。

第八条  违约责任

1.甲方未按照约定按时付款的，每逾期一天向乙方支付当期应付工程款项的万分之 5 。

2.乙方未能按照约定的工期完成工程，或者乙方的施工不符合合同约定的，甲方可采取以下方式要求乙方承担责任：

2.1 甲方可要求乙方整改，乙方应负责在甲方指定的时间内进行整改，同时每日向甲方支付按本合同总价的千分之 5 计算的逾期违约金，直至整改合格完毕；乙方未能在甲方指定的时间内完成整改的，甲方有权解除合同，不予支付乙方所有合同费用（如甲方已支付的，乙方应全额返还甲方已支付的所有合同费用),并要求乙方支付合同总价的百分之 30 作为违约金,因此给甲方造成损失的,乙方还应负责赔偿。

2.2 甲方有权立即解除本合同，不再支付乙方所有合同费用（如甲方已支付的，乙方应全额返还甲方已支付的所有合同费用），并要求乙方支付合同总价的百分之 30 作为违约金。

3.在施工过程中，乙方提供的工作人员或其导致其他任何第三方所发生的人身、财产损害，均由乙方负责解决并承担相应的法律责任。甲方若因此需对外承担赔偿责任的，则乙方应在甲方承担赔偿责任范围内向甲方承担等额赔偿责任。乙方应在收到甲方提供的生效法律文书复印件、赔偿通知等文件之日起五个工作日内将款项支付给甲方。

4.项目保修期内，如乙方未及时履行本合同约定的保修义务的，甲方有权自行或聘请第三方提供保修服务，所产生的费用由乙方承担。

5.因乙方违反本合同约定导致甲方遭受损失的，乙方应当赔偿甲方的损失。甲方有权在任何一期应付合同价款中扣除乙方按照本合同应支付的违约金及/或赔偿金。

6.因一方原因，合同无法继续履行时，经与对方协商同意后办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。本合同所称损失包括但不限于直接的经济损失、预期（可得）利益损失及为此而支出的调查取证费、鉴定费、公证费、评估费、交通差旅费、诉讼费、律师费、财产保全费等。

第九条  工程结算

- 1.乙方报送给甲方的结算文件，提交至广东南方报业传媒集团有限公司采购的第三方工程造价咨询机构进行结算审核，审核服务收费标准按双方签订的审计业务约定书的相关条款为准。

2.本工程的审计费用，按如下条款执行：

2.1 若审减率在3％（含3％）以内的，审计费总额由甲方承担；

注：审减率＝（送审结算金额－造价公司审定金额）÷送审结算金额，送审结算金额指报送到 第三方工程造价咨询机构 的结算金额。

2.2 若审减率超出3％且在10％（含10％）以内的，乙方应承担超出部分的审计费，计算公式为：乙方应承担的审计费＝（审减率－3％）÷审减率×审计费总额；

2.3 若审减率超出10％的，审计费总额全部均由乙方承担；

2.4 应由乙方承担的审计费用，由甲方在工程结算款中扣除。

3.在项目实施过程中，如甲方需要增加在采购范围之外的项目，则按实际发生额增加相应费用，在暂列金项列支；如甲方需要减少采购范围内的项目，则按实际减少相应项目费用。工程量以第三方审核为准。

4.在项目实施过程中，如出现不可预见情况或因甲方原因超出原采购范畴或经甲、乙方确认的项目施工方案范畴之外而导致增加的工程量，依据预算编制方式为工程量清单计价并按实结算，在暂列金项支付。

5.本合同内的工程项目结算不得超过合同暂定总价（含税），如超出合同暂定价则按合同暂定总价结算；低于合同暂定总价，以第三方工程造价咨询机构审核的结算审核价结算。合同外增加部分与合同内工程项目的结算审核价合计超出合同暂定总价的，合同外增加部分必须经甲方书面同意，并由甲乙两方对超额部分另行签订补充协议。

第十条   知识产权与商业秘密

1.甲方提供的任何与本项目相关的图文材料归甲方所有，乙方不得将其用于合同项目以外的其他目的或在向第三方提供上述材料，否则乙方应另行承担侵权责任。

2.乙方在签订和履行本合同中知悉的甲方的全部信息（包括技术信息和经营信息等）均为甲方的商业秘密。除本合同规定之工作所需外，未经甲方事先书面同意，乙方不得使用、披露甲方的商业秘密，不得擅自使用、复制甲方的商标、标志、商业信息、技术及其他资料，否则乙方应承担相应的侵权责任。

3.本合同有效期内及终止后，本条款对乙方仍具有法律效力。

第十一条  不可抗力及免责

1.“不可抗力”是指本合同双方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本合同履行其全部或部分义务。不可抗力包括但不限于：自然原因的不可抗力，例如：地震、火灾、洪水、严重的传染性疾病等；国家机关原因的不可抗力：例如：法律、政策、行政指令、政府行为和国家政策发生根本性改变；其它不可抗力：战争、武装冲突、动乱等其他突发事件等。

2.任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后十五日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失。在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，双方可根据不可抗力事件对履行合同影响的程度协商决定延期履行、变更合同或解除合同，并免于承担违约责任。

3.遭受不可抗力的一方未履行上述义务或不可抗力发生在一方违约前或违约后的，不能免除其违约责任。

- 第十二条  法律适用及争议解决

- 1.本合同适用中华人民共和国法律，并不考虑法律冲突。

- 2.双方约定，合同签订地为广州市越秀区。有关本合同的任何争议应由双方秉承善意友好协商解决。若双方协商不成，一方可将争议提交合同签订地有管辖权的法院诉讼解决。

第十三条  通知与送达

- 与本合同有关的通知、文件等均须采用书面形式发出，并由中国邮政特快专递（EMS）或专人送至本合同首页载明的通讯地址。EMS寄出第三日（无论对方签收与否）与对方签收日中较早的日期视为已送达日期。一方的地址如发生变更，应于变更后七天内通知对方，未通知或延迟通知的，由其承担法律后果。

第十四条  其他

1.本合同经双方法定代表人或授权代理人签字并盖章之日起生效。

2.本合同共 肆 份,甲乙双方各执 贰 份，具有同等法律效力。

3.在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。本合同未尽事宜或任何一方就本合同的任何条款要求修改，须由双方签订书面补充协议。补充协议是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，不一致之处以补充协议为准。

4.以下附件均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。附件有：

1.增装监控摄像机项目询价采购公告；

2.监控摄像机增装及存储矩阵升级项目方案；

3.乙方报价文件（报价表）。

甲方：                            乙方：

法定代表人                        法定代表人

或授权代理人：                    或授权代理人：

日期：  年  月  日                日期：   年  月  日