燃气改造服务合同

甲方：广东南方报业传媒集团有限公司

乙方：

为进一步安全、规范使用管道燃气，本着平等自愿原则，就甲方委托乙方正对燃气改造等事宜，经甲乙双方友好协商，签订本协议：

- 工程范围及内容

1.安装地址：广州市 越秀区广州大道中289号集团员工饭堂

2.安装内容： 详见附件《南方报社燃气管道整改报价表》

二、费用及付款方式

1.本合同为总价包干，合同总价为人民币         （大写：     ）包括采购设备款、增值税专用发票税金、旧设备的拆卸和清运费、运输、安装调整、政府报批、燃气账户变更等一切费用。

2.项目费用在相关部门验收并批准燃气账户变更后凭乙方开具的增值税专用发票结算。

3.设备质保期为1年，自政府有关部门验收合格之日起计算，质量保证金为合同总价的3%即【   】元，甲方验收并经政府有关部门验收完毕后支付97%合同款，剩余3%作为质保金，待质保期满无质量问题后15日内无息支付。

乙方收款账户：

收款人：

银行账号：

银行名称：

甲方开票信息：

三、项目安装、调试、验收

1.乙方负责可燃气管道、燃气体报警装置的安装、调试。

本工程开工日期为【  】年【  】月【  】日，竣工日期为【  】年【  】月【  】日，总工期【  】天

2.安装质量标准按国家规范及行业要求。乙方于安装竣工当天通知甲方验收，甲方在接到验收通知三天内组织人员对安装进行验收。需更改设计方案的，须经双方协商同意。

3.本项目乙方需确保改造后甲方通过政府有关部门合格验收，如未通过政府有关部门验收的，乙方需在【 】日内整改完毕并承担整改费用，逾期未整改完成的按工期延误处理。

4.乙方应在甲方验收后【  】日内办理本项目的政府有关部门验收手续、燃气账户名称变更等所有相关手续。

5.乙方及乙方工作人员应当确保具有承接本合同服务的各项资质，在施工过程中应确保安全文明施工，遵守甲方的各项规章管理制度。因乙方施工导致的甲方或第三方遭受财产或人身损害的，概由乙方承担全部责任，造成甲方遭受损失的，甲方有权追偿。

四、违约责任

1.安装现场乙方负责人全面负责安装现场的工作。乙方指定负责人为【   】联系方式【  】

2.除协议规定外，如果乙方没有按协议规定时间交工，每迟交一天，乙方应向甲方支付价款总额1‰的违约金，但违约金总额不得超过价款总额的30%。如逾期超过【  】日的，甲方有权中止（终止）合同，要求乙方退还已支付的全部款项（如有），并有权要求乙方支付合同总金额30%的违约金。

3.乙方无故拖延工期的，每拖延一天，应向甲方支付价款的5‰的违约金，但因甲方原因造成的除外。

4.由于材料及安装不合质量要求，造成的责任及损失由乙方负责。

5.自政府有关部门验收合格之日起,设备质保期为1年，质保期过后，乙方提供有偿维修、维护服务。

6.因发生不可抗力因素致使合同不能正常履行的，由双方友好协商解决。

7.解决合同纠纷的方式：执行本合同发生的争执，由双方友好协商解决。协商不能解决的，任何一方均可依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

8.施工过程中发生燃气泄漏、火灾等安全事故，由乙方承担全部责任，包括但不限于人员伤亡赔偿、财产损失赔偿及政府部门罚款；因施工质量问题导致甲方后续使用中发生安全事故的，乙方须承担维修、赔偿责任，设备质保期为验收合格后1年；施工中造成甲方及第三方权益损害的，由乙方负责赔偿。

五、其他

1.本合同自双方法定代表人或授权代表签字盖章之日起生效。

2.本协议壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，具有同等法律效力。

3.本合同附件《南方报社燃气管道整改报价表》为本合同有效组成部分，与本合同具有同等效力。

甲方单位：                             乙方单位：

代表人签名：                           代表人签名：

银行账号：

开户行：

日期：    年   月   日              日期：  年   月    日

附件：

南方报社燃气管道整改报价表

| 序号 | 项目名称 |  |  |  | 型号规格 |  |  | 单位 | 工程量 | 单价 （元） | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 厨房事故强排风 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 锌铁强排风管 |  |  |  | 400*250*0.8㎜ |  |  | 米 | 68 |  |  |
| 2 | 风管吊码及配件 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 防爆风机控制箱 |  |  |  |  |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 防爆风机控制电缆安装（连接报警器电源） |  |  |  | ZR-BVV-3*2.5 |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 5 | 镀锌线管安装 |  |  |  | DN20 |  |  | 米 | 100 |  |  |
| 6 | 铝合金百叶排风窗 |  |  |  |  |  |  | 个 | 14 |  |  |
| 7 | 钻过墙孔 |  |  |  | 450*300 |  |  | 个 | 6 |  |  |
| 8 | 安装费 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 炉具加装熄火保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 炒炉加装熄火保护 |  |  |  |  |  |  | 套 | 16 |  |  |
| 2 | 大锅炉加装熄火保护 |  |  |  |  |  |  | 套 | 2 |  |  |
| 3 | 煲仔炉加装熄火保护 |  |  |  |  |  |  | 眼 | 8 |  |  |
| 4 | 煲仔炉更换炉入气管 |  |  |  |  |  |  | 条 | 1 |  |  |
| 5 | 矮仔炉加装熄火保护 |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 6 | 烧鹅炉加装熄火保护 |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 7 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 报警系统升级调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线远程模块（安装在消防中心） |  |  |  |  |  |  | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 控制电缆安装 |  |  |  | ZR-BVV-4*2.5 |  |  | 米 | 50 |  |  |
| 3 | 报警探头安装 |  |  |  |  |  |  | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 更换报警器主机 |  |  |  | 16路 |  |  | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 报警器调试费 |  |  |  |  |  |  | 项 | 1 |  |  |
| 6 | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 不含税工程总造价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：按照燃气 公司及广州市政府规定，厨房内需要增加事故强排风系统并与报警控器联动。 |  |  |  |  |  |  |